Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

(dále také jen „Smlouva“)

mezi:

Město Milovice

sídlo:		nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá

zastoupené:		Ing. Milanem Pourem, starostou

zástupce ve v. technických:         Ing. Petra Košátková, vedoucí oddělení investic

IČ: 		00239453

DIČ: 		CZ00239453

bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

číslo účtu:		123-3109150217/0100

datová schránka:		6ahbcq7

(dále jen „Objednatel“)

a

…………………….

sídlo:				…………………….

zastoupena:			…………………….

zástupce ve v. technických:	…………………….

IČ				…………………….

DIČ: 				…………………….

bankovní spojení:		…………………….

číslo účtu:			…………………….

datová schránka:		…………………….

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

# Preambule

  - Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „Zpracování PD – Přírodní koupací biotop Milovice“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním režimu dle ustanovení § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

  - Objednatel je vlastníkem nemovitosti, a to pozemku číslo 1745/1, zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 1 v k. ú. Milovice nad Labem, v obci Milovice, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk. Na pozemku bude realizována stavba, pro jejíž účely je prováděno dílo dle této Smlouvy.

# Předmět Smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo blíže vymezené v čl. II. odst. 2 této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. IV. této Smlouvy.

- Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí zpracování projektové dokumentace pro veřejnoprávní projednání stavby stupně pro územní a stavební řízení na základě zadání Objednatele, čímž je myšlena Studie akce Přírodní koupací biotop Milovice zpracovaná firmou BAPO s.r.o., IČO 262 30 283, sídlem Rousínov, Sušilovo náměstí 423/47, PSČ 68301, obsahující níže uvedené činnosti, které jsou systematicky rozděleny do 8 fází:

- Fáze 1 – Projektová příprava zakázky

- obstarání všech nezbytných podkladů, které plynou z platných právních předpisů a vyhlášek týkajících se dokumentace staveb, jako jsou mapové podklady, zajištění vyjádření o existenci sítí a jejich zákresů do mapového podkladu, studie, radonový průzkum, apod., vyjma nutného geodetického doměření a zpracování inženýrsko-geologického průzkumu, který zajistí na své náklady objednatel;

- místní šetření, doměření, jednání, rekognoskace terénu;

- Fáze 2 – Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru k rozeslání DOSS a správců inženýrských sítí

dokumentace bude zpracována dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „NSZ“) a jeho prováděcích vyhlášek;

  - dokumentace bude obsahovat orientační rozpočet stavby;

  - dokladová část dokumentace bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí z hlediska existence podzemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě, včetně jejich souhlasů se stavbou;

  - Zhotovitel předá jako konečný výstup dokumentace pro povolení záměru (DPZ) ve třech výtiscích dokumentace v listinné podobě a jedno vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD/flash disk (dokumenty budou ve formátech pdf,*;

  - dokumentace bude zpracována dle aktuálně platné legislativy ke dni vyhotovení dokumentace;

- Fáze 3 – Výkon inženýrské činnosti

výkon inženýrské činnosti pro účely obstarání pravomocného povolení záměru (např. stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí);

- Fáze 4 – Vytvoření čistopisu pro povolení záměru, vč. podání žádosti na SU

  - dokumentace bude zpracována dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „NSZ“) a jeho prováděcích vyhlášek;

  - dokumentace bude obsahovat orientační propočet stavby;

  - dokladová část dokumentace bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí z hlediska existence podzemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě, včetně jejich souhlasů se stavbou;

  - Zhotovitel předá jako konečný výstup dokumentace pro povolení záměru (DPZ) ve třech výtiscích dokumentace v listinné podobě a jedno vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD/flash disk (dokumenty budou ve formátech pdf,* včetně dokladové části

  - dokumentace bude zpracována dle aktuálně platné legislativy ke dni vyhotovení dokumentace;

- Fáze 5 - Vypracování dokumentace pro provádění stavby (§ 158 odst. 2 NSZ)

  - dokumentace bude zpracována v rozsahu a podrobnostech dle platných právních předpisů a vyhlášek;

  - dokumentace bude v souladu s ustanovením § 92 ZZVZ, v podrobnostech vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce;

  - do tohoto stupně dokumentace budou zapracovány podmínky a připomínky z předcházejícího řízení o povolení záměru;

  - Zhotovitel předá jako konečný výstup dokumentace pro provedení stavby (DPS) v pěti výtiscích dokumentace v listinné podobě a jedno vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD/flash disk (dokumenty budou ve formátech *.docx, *.xlsx, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg);

  - DPS bude zpracována dle aktuálně platné legislativy ke dni jejího vyhotovení;

- Fáze 6 - Vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

  - dokumentace bude v souladu s ustanovením § 92 ZZVZ, v podrobnostech vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v rozsahu odpovídajícím dokumentaci pro provádění stavby;

  - zhotovitel předá jako konečný výstup soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu *.xlsx (tzv. slepý rozpočet) – podklady pro výběr zhotovitele;

  - zhotovitel předá jako konečný výstup ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu *.xlsx (tzv. směrný rozpočet).

- Fáze 7 – Spolupráce při výběru zhotovitele

  - spolupráce při přípravě zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby a zpracování reakcí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele;

  - vypracování případných změn DPS, vypracování změn soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně směrného ocenění těchto změn plynoucích z oprávněných požadavků k vysvětlení zadávací dokumentace.

- Fáze 8 – Výkon autorského dozoru

Zhotovitel bude během realizace stavby reprezentovat Objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dozor a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací, bude mu umožněn přístup na místo provádění stavby; všechny pokyny budou dodavateli stavby sdělovány přes Objednatele. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen:

  - v rozsahu, který považuje za přiměřený vzhledem k pokročilosti stavby provádět autorský dozor tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna v obecné shodě s dokumentací Stavby,

  - poskytnout při realizaci stavby součinnost. Zejména bude povinen na vyžádání Objednatele, resp. jeho zástupce, zúčastňovat se kontrolních dnů stavby v rozsahu dle potřeby Objednatele, resp. dl potřeb vyplývajících z postupu stavby. Náklady na dopravu a čas jsou zahrnuty do nabídkové ceny. Vady projektové dokumentace, která bude výsledkem plnění Zhotovitele dle této smlouvy, zjištěné v průběhu záruční lhůty, tzn. i při provádění stavby, bude Zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a na vlastní náklady,

  - Zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, budou-li písemně požadována Objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vydá v přiměřené době písemné osvědčení týkající se všech požadavků, neshod a jiných rozporů mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění stavby nebo vysvětlení projektové dokumentace,

  - pro Objednatele ke schválení a podpisu připravovat písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti projektové dokumentaci a bude mít právo navrhovat úpravy stavby, které nebudou měnit její cenu nebo prodlužovat původní termín a budou přitom ve shodě s projektovou dokumentací a předpokládaným účelem stavby.

- Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je Dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla potřebné.

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli maximální součinnost při vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli odpovědi na položené dotazy v rámci žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy Objednatel přepošle žádost Zhotoviteli.

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli maximální součinnost při posouzení nabídkové ceny jakéhokoliv z účastníků zadávacího řízení z pohledu mimořádně nízké nabídkové ceny dle ustanovení § 28 písm. o) ZZVZ a při zpracování zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Zhotovitel se zavazuje posoudit celkové nabídkové ceny či jednotkové ceny Objednatelem zvolených účastníků zadávacího řízení v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zpracovat seznam položek, jejichž jednotková cena vykazuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ustanovení § 28 písm. o) ZZVZ a posoudit a zpracovat vyjádření k podkladům zaslaných dotčeným účastníkem zadávacího řízení, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne doručení písemného požadavku Objednatele na poskytnutí konkrétní součinnosti.

# Termíny plnění Díla

- Zhotovitel provede část Díla podle čl. II., odst. 2., písm. a) této Smlouvy nejpozději do 40 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.

- Zhotovitel provede část Díla podle čl. II., odst. 2., písm. b) této Smlouvy nejpozději do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.

- Zhotovitel bude provádět část Díla podle čl. II., odst. 2., písm. c) této Smlouvy od dokončení Díla podle čl. II., odst. 2., písm. b) a dokončení do okamžiku získání všech stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí povolení záměru, přičemž zapracování případných požadavků dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí do 30 dnů od doručení výzvy k doplnění. Tento termín nebude uplatňován v případě požadavku na zpracování speciálních posudků (např. EIA, biologické hodnocení, apod).

- Zhotovitel provede část Díla podle čl. II., odst. 2., písm. d) této Smlouvy nejpozději do 30 kalendářních dnů od získání všech stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí povolení záměru.

- Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení projekčních prací s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužují termíny v časovém harmonogramu realizace zakázky.

- Prodlení s plněním nenastane v případě prodlení ve správním řízení nezaviněném Zhotovitelem. Důvody prodlužující délku správního řízení musí doložit a dokázat Zhotovitel.

# Cena Díla

- Cena Díla činí:

| Položka č. | Popis | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2a. | Projektová příprava dle čl. II., odst. 2, písm. a) Smlouvy | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| 2-2b. | Vypracování dokumentace pro povolení záměru dle čl. II., odst. 2, písm. b) Smlouvy | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| 3-2c. | Výkon inženýrské činnosti dle čl. II., odst. 2, písm. c) Smlouvy | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| 4-2d.1 | Vypracování čistopisu dokumentace pro povolení záměru a podání žádosti na stavební úřad dle čl. II., odst. 2, písm. d) Smlouvy | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| 5-2d.2 | Získání pravomocného povolení záměru dle čl. II., odst. 2, písm. d) Smlouvy | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| 6-2e. | Vypracování dokumentace pro provádění stavby dle čl. II., odst. 2, písm. e) Smlouvy | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| 7-2f. | Vypracování soupisu stavebních prací dle čl. II., odst. 2, písm. f) Smlouvy | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| 8-2g. | Spolupráce při výběru zhotovitele stavby dle čl. II., odst. 2, písm. g) Smlouvy | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| CELKEM |  | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |

| Položka č.9 | Hodinová sazba bez DPH | DPH | Hodinová sazba vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Výkon autorského dozoru (hodinová sazba) dle čl. II., odst. 2, písm. h) Smlouvy | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |

(dále jen „Cena“)

- Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle této Smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností.

- Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty v Ceně.

- Cena či její části mohou být změněny pouze v případě změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z příjmu, týkající se sazby DPH.

- Vícepráce a méněpráce, či jakékoliv změny oproti zadání, musí být sjednány mezi Smluvními stranami za dodržení zákonných pravidel.

# Platební podmínky

- Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

- Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu na základě faktur vystavených zhotovitelem a doručených Objednateli. Dílčí faktury na cenu položek č. 1. – 8. dle čl. IV., odst. 1. této Smlouvy budou vystaveny vždy po předání a převzetí dílčích částí Díla. Činnosti v rámci položky č. 9. budou fakturovány na měsíční bázi jako součin skutečně realizovaných hodin v příslušném měsíci a hodinové sazby, přílohou faktury bude Objednatelem odsouhlasený výkaz hodin za měsíc, za který je fakturováno.

- Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 435 OZ či jinými souvisejícími právními předpisy a dále bude obsahovat číslo této Smlouvy a bude zaslána Zhotovitelem na emailovou adresu Objednatele. Splatnost faktur činí 30 kalendářních dní od data jejich doručení elektronicky na adresu Objednatele: podatelna@mesto-milovice.cz.

- Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka odepsána z účtu Objednatele nejpozději v den splatnosti faktury.

# Provádění Díla

- Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen předložit.

- Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by Dílo prováděl sám.

- Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré ČSN, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

- Zhotovitel při plnění předmětu této Smlouvy musí respektovat a dodržet veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen v projektové dokumentaci zohlednit veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

- Věci, které jsou potřebné k vyhotovení předmětu této Smlouvy je povinen opatřit Zhotovitel.

- Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při plnění předmětu této Smlouvy nenavrhne a nevyprojektuje žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že do žádné projektové dokumentace nezahrne materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit při plnění předmětu této Smlouvy veškeré podmínky a připomínky vyplývající z rozhodnutí správních orgánů. Pokud nesplněním této povinnosti Zhotovitelem vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

- Zhotovitel byl výslovně seznámen se skutečností, že v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr nesmí být obsaženy žádné konkrétní názvy zejména materiálů, technologií nebo značek příznačných pro určitého dodavatele, pakliže se nebude jednat o výjimku dle § 89 odst. 5 ZZVZ.

- Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli minimálně 5 kalendářních dnů předem, kdy budou jednotlivé stupně projektové dokumentace připraveny k předání a převzetí, a to na email lucie.neuholdova@mesto-milovice.cz. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

- Místem předání a převzetí Díla je sídlo Objednatele.

- O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí neprodleně Zhotovitel zápis (protokol) nejpozději do 10-ti dnů od zahájení přejímacího řízení. Námitky proti neúplnosti nebo vadě Díla vedoucí k nepřijetí mohou být uplatněny Objednatelem nejpozději do 15-ti dnů od zahájení přejímacího řízení, jinak se má zato, že bylo Dílo Objednatelem převzato bez jakýchkoliv výhrad.

# Změny projektové dokumentace

- Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů v již zpracované projektové dokumentaci.

- Za změny projektové dokumentace se považují zejména:

- případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby – nejde o vícepráce ve smyslu čl. IV. odst. 5 této Smlouvy;

- případy, kdy Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení nebo jde o změny v důsledku objektivně nepředvídaných okolností – jde o vícepráce ve smyslu čl. IV. odst. 5 této Smlouvy.

- Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo podmínek příslušných orgánů či organizací.

- Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové dokumentace na účet a náklady Objednatele; to vše po předchozím uzavření dodatku ke smlouvě v souladu se ZZVZ.

- Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto změny provede Zhotovitel bezplatně. Případný nárok Objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu tím není dotčen.

# Užití předmětu Díla

- Předáním příslušného stupně projektové dokumentace Objednateli, dává Zhotovitel Objednateli souhlas s užitím a užíváním předmětu Díla pro účely, ke kterým je určen.

- Objednatel má právo předmět Díla neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacího řízení podle ZZVZ, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. Za podmínek této smlouvy je současně Objednatel oprávněn Dílo měnit.

# Záruka

- Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé Dílo v délce 36 měsíců ode dne protokolárního předání Díla, vyjma fáze 8, Objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené projekční a inženýrské práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

- Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ni upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.

- Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předmětu Díla.

- Pokud činností Zhotovitele nebo v důsledku nesprávností či neúplností předmětu Díla dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch osob, které pro něj části předmětu Díla provádějí.

- Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektová dokumentace pro provádění stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Objednateli budou zjištěny vady výkresové či textové části projektové dokumentace.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení písemného upozornění Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady předmětu Díla tj., musí zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.

- Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

- Nezahájí-li Zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

- O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

# Smluvní pokuty

- Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení a předání části Díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny části Díla, a to za každý i započatý den prodlení.

- Pokud bude Objednatel v prodlení proti sjednané lhůtě s úhradou faktur je povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z částky, s jejíž úhradou je v prodlení.

- Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení a předání části Díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a Objednatel je v takovém případě oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky předmětu Díla, zjištěné po jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

- V případě, že Zhotovitel neposkytne součinnost při vyřízení žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby v rozsahu a ve lhůtě dle článku II. odst. 4 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že Zhotovitel neposkytne součinnost při posouzení nabídkové ceny jakéhokoliv z účastníků zadávacího řízení z pohledu mimořádně nízké nabídkové ceny dle ustanovení § 28 písm. o) ZZVZ a při zpracování zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby v rozsahu a ve lhůtě dle článku II. odst. 5 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

- Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

- Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od dne doručení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

# Ostatní ujednání

- Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je tato Smluvní strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně.

- Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

- K výkonu inženýrské činnosti vystaví Objednatel pro Zhotovitele plnou moc k zastupování při jednáních s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány státní správy.

- Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem Smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu Smlouvy nebo projektu dotýkají.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání Díla uzavřeno pojištění pro případ své profesní odpovědnosti v souvislosti činností autorizovaného inženýra či architekta v rozsahu Zák.č.360/1992 Sb. za škodu ve výši plnění min. 3 000 000,-Kč.

- Vlastnické právo k příslušným projektovým dokumentacím nabývá Objednatel postupně, tak, jak budou dle jednotlivých stupňů projektové dokumentace zhotovovány, předávány a budou uhrazeny faktury Zhotovitele.

- Tato Smlouva může být předčasně ukončena dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy dle podmínek OZ či dle podmínek stanovených touto Smlouvou.

- Smluvní strany mohou odstoupit od této Smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé Smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé Smluvní strany s likvidací.

- Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud

  - Zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené Objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když Objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 30 kalendářních dní;

  - Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy.

- Chce-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé Smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti Smluvních stran jsou následující:

  - Zhotovitel provede soupis všech provedených a dokončených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena Cena;

  - Soupis všech provedených a dokončených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena Cena odsouhlasí zástupce Objednatele;

  - Na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací Zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut;

  - Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání Díla“ a Objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

# Důvěrnost informací a duševní vlastnictví

- Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu plnění předmětu Díla do styku, jsou považovány za důvěrné. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k vyhotovení předmětu Díla.

- Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:

- jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti, nebo

- jsou poskytnuty Smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na vypracování projektové dokumentace, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

- Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění předmětu Díla neposkytne informace týkající se předmětu plnění třetím osobám, zejména stavebním dodavatelům.

- Pokud Zhotovitel při plnění předmětu Díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

# Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva se řídí právem České republiky a zakládá místní a věcnou příslušnost českých soudů. Pokud není v této smlouvě nebo obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení OZ.

- Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 OZ výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto Smlouvou. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití výkladového pravidla § 557 OZ ve svém právním styku v souvislosti s touto Smlouvou.

- Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle.

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

- Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).

- Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.

- Objednatel jako správce osobních údajů tímto informuje Zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této Smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla Rada města Milovice na svém jednání číslo XX/2024 dne XX.XX.2024 pod číslem usnesení XXXXXXXXXXXXXX.

| V _____________ dne _____________ | V _____________ dne _____________ |
| --- | --- |
| _____________________________________ | _____________________________________ |
| Město Milovice |  |
| Ing. Milan Pour, starosta |  |